Ata da Reunião da Equipe de TI

Data: 23/02/16

Autor: Marcel

Finalizado

Em andamento

Não iniciado

Analisar

# ALOCAÇÃO

## Analisar

* Eu e Marcus: Cron para atualizar canal (Redes sociais deve fazer atualização automática de vídeos como OAIPMH faz)
* Criação de entidades com o mesmo nome: como os outros repositórios tratam isso?
* Como é comunidades/coleções/subcoleções nos outros sistemas de repositório?

## Eduardo

* Coleções templates
* Eventos para os metadados fixos

## Marcus

* Analisar acentuação CSV
* Cron para atualizar canal (Redes sociais deve fazer atualização automática de vídeos como OAIPMH faz)
* Popular Coleção (script)

## Rodrigo

* Tela de metadados 70%
* Altura automaticamente ajustável da div das categorias na home da colecao
* Cardinalidade (de metadados de dados e objeto)
* Ordenação Alfabética - Metadado TIPO (Ordenação das categorias do filtro por popular ou alfabético)
* Ajustes: home do item esta cinza

## Walison

* Readequar planilha de comparação de sistemas
* Atualização da planilha de testes

## Otho

|  |
| --- |
| * Acompanhamento/Realização dos testes
 |

## Ravi/Thayrone

|  |
| --- |
| * Home do item
 |